2015年度2月份在建项目形象进度

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程开竣工时间及 结构形式 | 建筑面积（m2） | 造价 (万元） | 形象进度 | 施工单位 | 负责人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴隆社区项目Ⅶ标段 | 2013.框剪结构 | 127073.04㎡ | 29000 | 装饰 | 第九工程公司 | 刘耀飞 | 18992805588 |
| 2 | 祥瑞云鼎1#2#工程 | 2012.11.6-2014.11.6 框剪1#17层 /2#26层 | 36438.5㎡ | 4973.9 | 1#楼装饰 2#楼装饰 | 第二十八工程处 | 徐勇 | 15991720999 |
| 3 | 家福花园三期16#17#及地下车库 | 2013.3.1-2015.2.28 框剪 16#23层，17#楼26层 | 31962.8㎡ | 6734.8 | 装饰 | 第十八工程公司 | 万宏良 | 13991115463 |
| 4 | 宝苑清华园16#楼 | 2013.3.8--2015.6.26 框剪A段25层， B段18层 | 15948㎡ | 2589.1 | 装饰 | 第二十六工程处 | 张军武 | 13759990529 |
| 5 | 荣晟花园6#、8#楼 | 2013.9.23-2015.6.30 剪力墙28层 | 25695.84 20095.42 |  | 装饰 | 第十工程公司 | 康建利 | 13991175601 |
| 6 | 高科麓湾国际社区DK3号地块（一期）建安工程 | 剪力墙 6/6+1 2014.9.1~2015.11.14 | 103048㎡ | 3.42亿 | 主体 | 高科麓湾项目部 | 王嘉怡 | 18082204008 |
| 7 | 荣华—水岸新城室外配套工程 | 2014.3 |  |  | 室外工程 | 第一工程公司 | 张博 | 13088985758 |
| 8 | 户县教育局宋村 初中建设工程 | 2014.5.10-2015.3.8 框架、砖混 | 5357.7㎡ | 863.34 | 综合楼待交工 宿舍主体 | 第十七工程处 | 温峰 | 13519131807 |
| 9 | 户县7所卫生院周转房 | 砖混 开工：2014.10.18 | 3441.97㎡ | 575 | 主体 | 第十一工程公司 | 贾乃卫 （屈亚鹏） | 13991895740 |
| 10 | 吕公寨村商业四层钢混建设 | 钢混 开工日期待定 | 27630㎡ | 1449+4830 | 基础 | 第三直属公司 | 任永兴 | 13720512885 |
| 11 | 宝苑.清华园13#楼 | 剪力墙结构 2014.12.1-2016.12.30 | 19261㎡ | 3197 | 桩基完 | 13#楼项目部 | 刘建昌 |  |
| 12 | 户县甘亭区域农技站办公楼 | 砖混二层 2014.10.14-2015.2.10 | 446㎡ | 66.46 | 装饰 | 第十八直属公司 | 王亚涛 | 15829300020 |
| 13 | 兴隆社区项目住宅大楼电梯前室简装工程 |  | 约80000㎡ | 5225 | 正在施工 | 第九工程公司 | 刘耀飞 | 18992805588 |
| 14 | 兆丰路下穿立交及府东巷改造项目三标段 | 2014.6.1-2014.8.30 |  | 156.74 | 交工 | 第十三直属 | 杨同喜 崔普联 | 13571950008 |
| 15 | 户县府东巷建筑立面改造、门面房室内改造工程 | 砖混 2014.6.5-2014.9.5 |  | 213 | 交工 | 第十三直属 | 崔普联 | 13571950008 |
| 16 | 陕铁大厦边坡支护施工工程 | 2013.5.13--以实际开工为准90天 |  | 650 | 边坡支护 | 第二工程处 | 梁国亮 | 15389407116 |
| 17 | 卡布奇诺公寓安装工程 | 以实际完工为准 2012.7.15-13.12.30 | 单价 | 300 | 安装施工 | 第八工程公司 | 李白立 | 13991117562 |
| 18 | 宝苑.清华园17#楼 | 开工日期待定 |  | 4448.32 | 待开工 | 17#楼项目部 | 刘飞峰 |  |
| 19 | 户县草堂镇文体活动中心 | 框架一层 2014.6.1-2014.11.28 | 1228㎡ | 171.32 | 待开工 | 第十八直属公司 | 王亚涛 | 15829300020 |
| 20 | 户县教育局幼儿园改造及加固建设工程 |  | 7284.31㎡ | 281.51 | 正在施工 | 第九工程公司 | 王军 | 13991275788 |
| 21 | 亿丰时代商业综合体2号楼2座 | 框架3层 工期135天 | 2370㎡ |  | 待交工 | 第三工程处 | 杜小永 | 18700989280 |
| 22 | 西安东方亚太职业技术学院新校区展厅工程 | 2013.4.24-- | 4672㎡ | 834.1 | 停工 | 第二工程处 | 李长宁 张养民 | 13488143915 |
| 23 | 户县南北七号路（新城路—环山路段）绿化景观提升工程 | 六岔路以北 六岔路以南 |  | 1660 | 待交工 |  | 王会民 熊 新 | 15929988891 18709202020 |
| 24 | 学府首座6#7#住宅楼及地下车库 | 框架33层2011.4.22 |  | 8800 | 待交工 | 学府首座项目部 | 强红升 | 13519191299 |
| 25 | 学府首座1#2#3#商住楼 | 2011.5.24框架 |  | 20000 | 待交工 | 学府首座项目部 | 高尚飞 | 13720731683 |
| 26 | 西安海林伊洋生产研发中心研发楼 | 框架六层 |  |  |  |  |  |  |